## Slide 1: 2D Game Programing 3차 발표
2016182020 소준

## Slide 2: 현재 진행 상황
1주차 | 자료 수집 | 리소스 수집 bgm 수집 (100%)
2주차 | 맵 제작 | 1. 메뉴화면 간단히 제작 (글자 깜빡임) 2. 마을, 해적선 맵 제작(기본 배경에 블록 채우기) (100%)
3주차 | 아군 오브젝트 | 1. 아군 움직임 2. 물폭탄 설치(캐릭터가 있는 칸에 물방울 설치) (100%)
4주차 | 적군 오브젝트 | 적 움직임 구현 보스 움직임 구현 (추가구현: 보스가 캐릭터를 따라다님) (100%)
5주차 | 추가 구현 및 중간 점검 | 메뉴화면 구현(도움키 안내 state 제작, 마우스) 버그 찾기 후 보완(물폭탄 설치 버그 수정) (100%)
6주차 | 아이템 효과 | 물폭탄 터짐 효과 (추가구현: 물폭탄이 터질때 서서히 퍼지고 사라짐) 박스 제거 (추가구현: 박스가 사라질때 애니메이션) 아이템 생성 및 충돌시 효과 발생(추가구현: 바늘을 이용한 탈출 구현) (100%)
7주차 |  | 
8주차 | 아군 적군 최종 | 1. 아군과 적군의 충돌체크, 물폭탄 충돌체크 (100%)
9주차 | 시작 종료 및 밸런스 조절 | 최종 결과 출력 및 bgm 밸런스 조절 (진행중)
10주차 | 마무리 | 최종 점검 및 릴리즈

## Slide 3: Github commit activity
 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6추자 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 총
commit | 4 | 6 | 2 | 4 | 11 | 3 | 33 | 9 | 3 | 75
https://github.com/joon-so/CrazyAcade/graphs/commit-activity